Załącznik nr 1

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 

Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
FORMULARZ OFERTY

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (nazwa i siedziba, adres, wykonawcy/ów)

1) ........................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów:

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………….

Adres: ..........................................................................................................................

numer telefonu: ............................................................................................................

numer faksu:
...............................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” składam(y) niniejszą ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferuję/Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

……………………………………………………………………………..zł netto

(słownie ……………………………………………………………………………………………zł netto)
…………………………………………………………………………..… zł brutto
(słownie: ………………………………………………….………………………………………. zł brutto), 
w tym podatek VAT w stawce …….%., w kwocie…………….....zł

Powyższe wynagrodzenie składa się z: 

1) Odwodnienie ściany
brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

2) Wykonanie dojścia do magazynu wraz z odprowadzeniem wody
brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

3) Stolarka drzwiowa wewnętrzna oraz zamontowanie luksferów
brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

4) Instalowanie białego montażu do instalacji wodnej, elektrycznej, alarmowej, SAP
brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

5) Ułożenie płytek w pomieszczeniu do wstępnej konserwacji zabytków
brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

6) Zainstalowanie monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa)
(brutto………………………..

(słownie brutto:.................................................................................................................), tj.
netto…………………………

(słownie netto…………………………………………………………………………………..) PLN

plus podatek VAT w wysokości ……………………….. (słownie;……………………..) PLN

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że” 

1.
zapoznałem (zapoznaliśmy się)  się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami  i nie wnoszę (wnosimy) żadnych uwag i zastrzeżeń, 

2.
zapoznałem (zapoznaliśmy się) z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem (zdobyliśmy) wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej Oferty,

3.  gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, i udzielam (y)gwarancji na okres ……
 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, 
4.
zobowiązuję (zobowiązujemy) się wykonać zamówienie w terminie do dnia …………. , a od dnia  podpisania umowy, w sprawie zamówienia publicznego 


…...........................................................................


(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

1. uważam (uważamy) się za związanego (związanych) ofertą przez czas 30 dni,

2. akceptuję (akceptujemy)  bez zastrzeżeń wzór umowy,

8.
nie uczestniczę jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego zamówienia, 

9.
informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
:

	L.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wykonawca wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez wyjaśnienie/załączone dokumenty2 …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przy pomocy podwykonawców2(wskazać część zamówienia jaką będą wykonywać podwykonawcy)………………………………………………………………………………….…………… ………………………...
: 

10. oświadczam (oświadczamy), że złożona przez nas oferta: 

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *. 

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie: ………………………………………………………………………………………………).

*) niewłaściwe skreślić

11. Spis załączników : 

a) ………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………

....................................., dnia ...........................................


…...........................................................................................


(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 

Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”  Na podstawie art. 25a ust. 1 PZP (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze  zm.) oświadczam(y), że:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)

spełnia(my) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................, dnia...........................................


..............................................................................................


(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 

Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odda wykonawcy: 

…………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby
.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
: …………........…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….. 


….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 4

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 

Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”, oświadczam(y), że:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  .

           …………….……………….. (miejscowość), dnia ………….…………………. r. 


                                                                                                                      …………………………………………

                            (podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………

………………….……. (miejscowość), dnia ………………………... r. 





















          ………………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 




















              …………………………………………

                                                                                                                                                 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

   …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 





















               …………………………………………

   (podpis)

Załącznik nr 5

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(nazwa, siedziba, adres wykonawcy) 

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na: „Adaptację pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.” przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

	L.p.
	Nazwisko i imię
	Funkcja w realizacji zamówienia

	Kwalifikacje zawodowe

	Doświadczenie zawodowe

	Informacja o podstawie dysponowania osobą


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


......................................, dnia ...........................................

.............................................................................................

( podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonym na: „Adaptację pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” przedstawiamy informację o wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robotach w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:
	L.p.
	Nazwa zadania
	Zakres i miejsce zrealizowanych robót
	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
	Daty realizacji
	Nazwa wykonawcy*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wykonawcy, którzy przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia korzystają z potencjału innych podmiotów

Do wykazu robót budowlanych należy dołączyć poświadczenie dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dopuszcza się złożenie innego dokumentu.  

....................................., dnia ...........................................


…...........................................................................................


(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7a 
Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na: „Adaptację pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” 

Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
(w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy Wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
	Lp.
	Nazwa
	Adres
	Telefon, e-mail

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


........................, dn. .........................

…………………………………………….……




(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 7b 

Zamawiający:  Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Zamówienie: 
„Adaptację pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa, siedziba, adres wykonawcy(ów)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na: „Adaptacje pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” 
Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................, dn. .........................

.........................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 8

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
Zamówienie: 
„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”
WZÓR UMOWY

W sprawie zamówienia publicznego na: „Adaptacje pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”

dnia ....................……………………. roku  w Stargardzie, pomiędzy:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie z siedzibą przy Rynku Staromiejskim 2, 73-110 Stargard, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Stargardzie pod nr 2, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Stargard

reprezentowanym przez:

………………………… – …………………………………… 

……………………….. - …………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym"

a   

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w rezultacie wyłonienia oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm., dalej: „PZP”) pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”  

zawarta zostaje umowa (dalej „Umowa”)o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych: polegających na: 
1) Pracach zewnętrznych:

a) odwodnieniu i izolacji ściany południowej magazynu/studzienek okien opiwniczonych;

b) wykonaniu dojścia/dojazdu do drzwi magazynu wraz z odprowadzeniem wody;

2) robotach ziemnych – wykopach, robotach rozbiórkowych, konstrukcjach z betonu, izolacyjnych, murowych i murarskich, drogowych, kanalizacji deszczowej zewnętrznej. 

3) prace wewnętrznych – montażowo-instalacyjnych sanitarnych, malarskich, stolarce drzwiowej, wykładania ścian glazurą i podłogi terakotą, białym montażu instalacji oświetleniowej, alarmowej i SAP.  

 (dalej: „Przedmiot Umowy”).

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz oferta Wykonawcy . Dokumenty wymienione w zdaniu poprzednim stanowią integralną część niniejszej Umowy. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową oraz załącznikami do niej.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz któregokolwiek 
z dokumentów, o których mowa w ust. 2, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  oraz, że nie wnosi do nich zastrzeżeń.
7. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego.
8. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych jak określonych w dokumentacji projektowej. 

9. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

10. Wszystkie materiały, urządzenia oraz prefabrykaty przewidziane do wykorzystania przy realizacji robót powinny być nowe i wysokiej jakości o parametrach technicznych i jakościowych określonych na zatwierdzonych kartach materiałowych. Ponadto powinny być nabywane wyłącznie od dostawców, którzy zapewnią wymaganą jakość oraz spełnienie obowiązujących przepisów, przedstawiając odpowiednie certyfikaty/ świadectwa lub poświadczone wyniki badań - wszystkie w języku polskim.

11. Zabrania się stosowania materiałów nie zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (zatwierdzone karty materiałowe, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy: zgodnie z terminem wskazanym w ofercie od dnia …………………………………..do dnia …………………………………………….Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres gwarancji i rękojmi za wady na Roboty Budowlane.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy z dniem podpisania niniejszej Umowy.

3. Przed rozpoczęciem realizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji placu budowy i prowadzenia prac oraz poinformować o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. 
Wykonawca wskaże etapy realizacji robót określając ich zakresy oraz planowane terminy wystawienia faktur wraz z kwotami wynagrodzenia należnego za gotowe elementy rozliczeniowe.
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w przeciągu 5 dni od dnia otrzymania harmonogramu oznacza jego akceptację.
7. Zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany postanowień niniejszej umowy.
8. Zamawiający wyznacza następujących Przedstawicieli: Andrzej Bierca, Piotr Tarnawski, Agnieszka Motyl tel. 91 5783835, e-mail: a.bierca@muzeum-stargard.pl; p.tarnawski@muzeum-stargard.pl; a.motyl@muzeum-stargard.pl  które są  upoważnione do prowadzenia spraw, zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru dokumentów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, co nie stanowi zmiany Umowy. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę

10. Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiającym jest ……….…………..………………, tel. ………………………., e-mail: ……………………..

11. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie: Wiesław Żuchelkowski

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za wykonanie zamówienia będzie całkowita kwota brutto zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z formularza oferty wynosi:
Kwota netto (bez VAT) {……………......................….} PLN 

słownie: {.............................................} PLN

plus podatek VAT ...% w kwocie: {..........................................} PLN

słownie: {....................................................................................} PLN 

co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości: {……………...........................} PLN słownie: {..................................................................................} PLN).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: wszystkie czynności, urządzenia, materiały, narzędzia, koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją Przedmiotu Umowy opisanego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itp.), dozorowanie budowy, sporządzenie planu BIOZ, projekt organizacji ruchu na czas robót, opłaty za zajęcia  pasów dróg i innych terenów wchodzących w proces inwestycyjny, prace geodezyjne oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie nie wymienione wyżej czynniki cenotwórcze.

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów towarów oraz materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie roszczenia służące w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie Ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia, koszty związane z wykonaniem zastępczym. 

7. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnego z umową wykonania robót, polecać dokonywania takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zmniejszyć ilość robót. Maksymalny zakres zmniejszenia może wynosić 30%

2) pominąć jakieś roboty,

3) wykonać roboty zamienne, o wartości równoważnej do robót nierealizowanych.


Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 4

PŁATNOŚCI

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało jedną całościową fakturą.  

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie na zasadach wskazanych w § 3 ust. 4

3. Faktura uregulowane będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót. 

4. Płatność, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za zaakceptowane (odebrane) roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zaakceptowanych (odebranych) robót budowlanych.

5. Dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 4 będą w szczególności oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, potwierdzenie z banku o wpływie środków na rachunek bankowy wraz z dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi zakres, sposób rozliczenia i  należyte wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych.    

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 i 5 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonane (odebrane) roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Takie działanie Zamawiającego nie stanowi zwłoki w wypłacie wynagrodzenia.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.    

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.    

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  
13. Wysokość roszczeń wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
o których mowa w ust. 8 nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizowany zakres.  
14. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonany wyłącznie  za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

15. Brak powyższej zgody Zamawiającego powoduje bezskuteczność cesji.

16. Datą zapłaty należności wynikających z faktur jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

19. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, „Ustawa o Fakturowaniu”).

20. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

21. Adres na jaki Wykonawca ma przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania podany zostanie najpóźniej z momentem odbioru.

22. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

23. Zapłata:

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018  r. poz. 2174 z późn. zm.),

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

24. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

25. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

26. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.

27. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy, w szczególności odszkodowawczych, wykonania zastępczego oraz z tytułu kar umownych.

28. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Sekretariatu Zamawiającego na adres jego siedziby.

§ 5

ODBIÓR

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 
w formie pisemnej, w terminie min. 7 dni przed terminem wykonania umowy wskazanym w § 2 ust. 1. Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy obowiązkowy jest wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru o gotowości do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy przystąpi do prac odbiorowych.

3. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń potwierdza moment wykonania przez Wykonawcę umowy. 

4. W przypadku wystąpienia wad istotnych Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru oraz wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. W takim przypadku niezachowanie terminu wykonania przedmiotu odbioru następuje z winy Wykonawcy.

5. Szczegółowe informacje dot. odbiorów zostały wskazane w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) poinformowanie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót,

2) organizacja placu budowy, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, występowanie z wnioskami o zajęcie terenów na czas robót, 

3) prowadzenie robót z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP, 

4) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu realizacji zadania,

5) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

6) kwartalna aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych,

7) współpraca na terenie budowy z Zamawiającym

8) realizacja Przedmiotu Umowy z odpowiednim postępem czasowym wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót,
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót 
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.
5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez inspektorów nadzoru.
6. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.
§ 7

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia wydania mu placu budowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: „Ubezpieczenie”), w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Suma gwarancyjna Ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym osób trzecich znajdujących się na terenie budowy oraz ubezpieczenie sprzętu, bez limitu zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

2. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć dowody utrzymywania Ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do powstrzymania się przez Zamawiającego od spełnienia świadczeń wynikających 
z niniejszej Umowy. Okoliczność powyższa nie będzie stanowiła zwłoki Zamawiającego. 

3. Niewywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1 i 2 upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

1. 
Warunki gwarancji są następujące:

1) Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wyrobu i robót, stanowiących przedmiot umowy.

2) Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

3) Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienie o wadzie od Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również e-mailem a.bierca@muzeum-stargard.pl lub p.tarnawski@muzeum-stargard.pl z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

4) Wady fizyczne Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku skomplikowanej naprawy po obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady(tryb zwykły).  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia 
(tryb awaryjny).
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w pkt 4), Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, 
o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację Przedmiotu Umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w pkt 3). 

7) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 

8) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie. 

9) Wykonawca może dokonać usunięcia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2.   Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca  wymieni część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

3.
W wypadkach innych niż ust. 2 termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

4.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu służy rękojmia za wady na zasadach ogólnych. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.

5.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 9

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz/lub przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w przetargu. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której:

a)  przedmiotem są roboty budowlane: niespełniającej wymagań określonych w Rozdziale XIII pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów wskazanych w ust. 13 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w Rozdziale XIII pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej  niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa 
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 17, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.   

11. Wymogi zawarte w ust. 10 – 18 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.

12. Zasady dotyczące zawierania umów o podwykonawstwo między wykonawcą, 
a podwykonawcą mają odpowiednio zastosowanie do zawieranych umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót 
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia 
i zaniechania każdego podwykonawcy jak za swoje własne. 

14. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
§ 10

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej Umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy– w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad – w wysokości 0,02% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym do usunięcia wad,

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym do usunięcia wad,

6)   za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 300 zł brutto, za każdy przypadek,

7)    za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany bądź nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- w wysokości 300 zł brutto, za każdy przypadek,

8)    za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłat- w wysokości 100 zł brutto, za każdy przypadek,

9)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokości 0,01%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

10) za brak zatrudnienia  pracowników na podstawie umowy o pracę przy czynnościach wskazanych  w § 14 ust. 1 w  okresie realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za jednego pracownika;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 3  niniejszej Umowy,

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4. W przypadku, gdyby działania Wykonawcy doprowadziły do utraty całości lub części dofinansowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od niego odpowiedniej kwoty, odpowiadającej wysokości utraconego dofinansowania

5. Strony ustalają, iż kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

6. Postanowienia o karach umownych oraz odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 PZP

7. Wszystkie kary umowne są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu. W przypadku odstąpienia od umowy kara za odstąpienie d umowy naliczana jest niezależnie od pozostałych kar.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy :
1) w okolicznościach wskazanych w art. 145 PZP. Odstąpienie z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni. W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

3) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych inspektorów nadzoru, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

4) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z Umową i pomimo pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z umową wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców, 
w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody– wówczas Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okoliczności, o której mowa powyżej.

6) w przypadku konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

7) wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy;

8) Wykonawca zaprzestał zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników.

2. 
Powyższe nie uchybia podstawom do odstąpienia wynikającym z przepisów prawa.

3.    
Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 8  traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy dając Zamawiającemu uprawnienie naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

4.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku płatności prawidłowo wystawionej faktury wraz z oświadczeniami podwykonawców w terminie 30 dni od daty doręczenia tych dokumentów.

5. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia i powinno zawierać  uzasadnienie.

6. 
W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa poniżej:   

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Umowy 
o okres trwania przyczyn z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których zagrożone będzie dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, , w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne lub archeologiczne, w szczególności wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,  

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania Projektu, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f)    gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g)  w wyniku działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu 
(w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektu),

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

i)    gdy wystąpią okoliczności skutkujące wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

j)     gdy wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

k) w wyniku braku dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii,

l)      wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

m) zamiana umowy w wyniku gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,
n)  gdy wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.   

o) W wyniku przedłużającej się procedury wyboru oferty, w tym z powodu złożenia odwołania     

2) Strony mają prawo do zmiany sposobu spełnienia świadczenia odmiennie niż w sposób wskazany w dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych, zmian materiałów czy parametrów,  w sytuacji gdy:

a) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych Umową,  

b) zaproponowania przez Wykonawcę korzystniejszych rozwiązań z punktu realizacji umowy, zmniejszających koszt wykonania prac,

c)   wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

d)  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) w przypadku wad dokumentacji projektowej

f) w wyniku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

g) wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych z uwagi na zmiany stanu prawnego, w tym w szczególności z zakresu ochrony środowiska.

3) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 
i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym, a także w SIWZ.

4) Pozostałe zmiany

a) zmniejszenie zakresu rzeczowego w odniesieniu do długości sieci lub innych elementów wymagająca zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszonego  zakresu rzeczowego lub innych elementów,
b) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  i usług (VAT) wynikającej ze zmiany przepisów podatkowych. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
5) W sytuacjach określonych powyżej Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 

2. Strony oświadczają, iż zawierają niniejszą Umowę w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z wystąpieniem COVID-19 i świadomości Wykonawcy co do ryzyka związanego z realizacją obowiązków określonych niniejszą Umową w ww. okresie.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w następujący sposób, w szczególności załączając oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1)
nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi m.in. na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną, izolacją, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19,

2)
decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

3)
poleceń, zarządzeń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

4)
wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; okoliczności, o których mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

5)
innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy

4.
Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID- 19 na należyte wykonanie tej umowy.

5.
Strona, która uzyskała informację wraz z oświadczeniami lub dokumentami w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

6.
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa aktualne na moment dokonywania zmiany.

7.
Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony dopuszczają możliwość: 

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz 

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni 

praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. 

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

3.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.   

4.    Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 13

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

1.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę  osobę/osoby wykonującą/wykonujące następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia opisane w Rozdz. III pkt 7 SIWZ.

2.
Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności (dalej „Obowiązek Zatrudnienia”), Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:

a)
jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

b)
jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. 

c)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.

d)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. 


Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w lit. a-d powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

3.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 7. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia.

4.
W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Realizacja umowy wymaga gromadzenia danych osobowych (informacji i danych objętych wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych). Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności mogących dotyczyć pracowników stron umowy, oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach.

2. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne kroki w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

3. Jeśli obydwie strony przekazują dane osobowe, zapewnią, że są do tego uprawnione. Strona przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy.

4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami.

5. W zakresie, w jakim obydwie strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej umowy, są uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu ochrony praw obu stron lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych, ich utratę lub zniszczenie), strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.

7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze stron uzyska informacje o: (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub (iii) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wówczas ta strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§15


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO – dotyczy umów powyżej 30 000 tys. euro

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4. 73-110 Stargard

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie , e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres danych określa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Adaptacje pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.”

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich  danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych ;(tj. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

c) prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;( tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  nie przysługują Pani/Panu:

a) a)prawo do usunięcia danych

b) b)prawo do przenoszenia danych

c) b)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom  podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

§16

POZOSTAŁE
1. Adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy została skutecznie dostarczona.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawa – Prawo zamówień publicznych.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Załącznikami do umowy są następujące dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) Oferta Wykonawcy

§ 17

EGZEMPLARZE UMOWY

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

�Deklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego – stanowi kryterium oceny ofert.


�Niewłaściwe skreślić


�W przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, całość zamówienia zrealizowana będzie bez udziału podwykonawców.


� Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:


•	zdolności techniczne lub zawodowe


•	zdolności finansowe lub ekonomiczne


� np. podwykonawstwo, W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.


� np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.





� Kierownik budowy /  kierownik robót


� Zakres uprawnień budowlanych (zgodnie z wymogami w warunkach udziału w postępowaniu) 


� Opis robót budowlanych, którymi dana osoba kierowała jako kierownik budowy/robót z podaniem: okresu i miejsca realizacji, stanowisko jakie pełniła dana osoba, zakresu robót, wartości robót, nazwę projektu/zadania, dane zamawiającego (może stanowić odrębny wykaz).


�Np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, udostępnienie przez inny podmiot






